| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THIẾT KẾ VTC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ PROJECT

- Tên đề tài: Magneto-Dome

- Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Hằng

- Học viên thực hiện đề tài: Nguyễn Hoàng Gia Khiêm

| MSHV : 144010124020 | Lớp: K24M-GAME1 |
| --- | --- |
| Ngành : Công nghệ thông tin | Chuyên ngành: Lập trình Game |

| Tuần | Thời gian | Nội dung | Nhận xét của GVHD (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06/07/2026 | Xây dựng ý tưởng găng tay từ tính, khảo sát thể loại FPS đối kháng |  |
|  | 10/07/2026 | Viết GDD (Game Design Document), chọn công nghệ Unity 6 + Photon Fusion 2 |  |
| 2 | 13/07/2026 | Nghiên cứu Unity 6, URP và mô hình mạng Host Mode của Photon Fusion 2 |  |
|  | 16/07/2026 | Tạo Unity project, cấu trúc thư mục; nhân vật FPS: di chuyển, camera, nhảy, lướt |  |
| 3 | 20/07/2026 | Lập trình găng tay từ tính: nạp điện, hút, đẩy, cầm và bắn vật thể |  |
|  | 23/07/2026 | Xây dựng 4 loại vật thể từ tính: Normal, Heavy, Spike, TNT |  |
| 4 | 27/07/2026 | Chuyển gameplay sang Photon Fusion 2 (Host Mode), đồng bộ nhân vật |  |
|  | 30/07/2026 | Đồng bộ vật thể có vật lý qua mạng; viết lại túi đồ cho môi trường mạng |  |
| 5 | 03/08/2026 | GameManager: vòng lặp round, pha chuẩn bị / chiến đấu, Overtime |  |
|  | 06/08/2026 | Cửa hàng, kinh tế, 5 vật phẩm; HUD trong trận |  |
| 6 | 10/08/2026 | Thiết kế và lập trình chế độ Quá Tải thay cho thanh máu |  |
|  | 13/08/2026 | Âm thanh, bảng cài đặt (Settings), chế độ quan sát khi bị hạ |  |
| 7 | 17/08/2026 | Khu chiếm đóng, hồi sinh, điều kiện thắng round mới |  |
|  | 20/08/2026 | Animation nhân vật, nhãn quan: viền đồng đội, màu cực găng, hiệu ứng nhiễm điện |  |
| 8 | 24/08/2026 | Dựng bản đồ hòn đảo lơ lửng giữa biển mây |  |
|  | 27/08/2026 | Kiểm thử nhiều người chơi bằng ParrelSync, sửa lỗi đồng bộ |  |
| 9 | 31/08/2026 | Xử lý người chơi thoát / vào giữa trận |  |
|  | 03/09/2026 | Tối ưu hiệu năng: đo, khoanh vùng và giảm chi phí vẽ, va chạm |  |
| 10 | 07/09/2026 | Menu chính, phòng chờ, ghép trận, thể thức 1v1 / 2v2 |  |
|  | 10/09/2026 | Giọng thông báo trận đấu, hiệu ứng chiến đấu, rào chắn đầu round |  |
| 11 | 14/09/2026 | Cân bằng gameplay: lực văng, kinh tế, bỏ sát thương đồng đội |  |
|  | 17/09/2026 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống trên bản build, sửa lỗi |  |
| 12 | 21/09/2026 | Đóng gói bản build hoàn chỉnh, viết báo cáo |  |
|  | 28/09/2026 | Làm slide, poster, trailer; chuẩn bị bảo vệ |  |

|  | Đà Nẵng, ngày 28 tháng 9 năm 2026 Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |